• Выполнена ли задача в полном объёме согласно ТЗ? Если задача выполнена не в полном объёме, то почему? Если в ходе разработки ТЗ частично или полностью пришлось изменить, то почему?

* Задача была выполнена в полном объёме, ТЗ не изменялось

• Выполнена ли задача в срок? Сколько потребовалось человеко-часов на выполнение всех лабораторных, включая написание пояснительной записки? Какие задачи заняли больше всего времени и создали больше всего трудностей? Были ли это форс-мажорные трудности или этих трудностей можно было избежать? Если программа разработана не в срок, то почему? Если какие-либо этапы разработки были завершены не в срок, то почему? Сколько времени заняло написание документации (составление отчетов, рисование диаграмм) от общего времени разработки?

* Задача была выполнена в срок. На выполнение всех задачей ушло порядка 40 ч.ч. Все задачи заняли примерно одинаковое время, выделить можно бизнес-логику. Бизнес-логика заняла много времени из-за объёмности требований и отсутствия всех необходимых навыков.

Форс-мажорных трудностей не было. Написание документации заняло ~3 часа.

• Было ли ТЗ написано в достаточном для реализации объёме? Были ли найдены в ТЗ ошибки или противоречия? Достаточно ли понятна работа приложения из предоставленных макетов интерфейса?

- ТЗ было написано в достаточном объёме, проблем с пониманием не было

• Были ли найдены ошибки в примечаниях от руководителя?

- Ошибки от руководителя не были обнаружены

• Возникали какие-либо затруднения при работе со средой разработки, системой версионного контроля, редактором диаграмм? Удобна ли в использовании система версионного контроля? Удалось ли следовать индивидуальной модели ветвления при разработке?

- Трудности при работе со средой разработки отсутствовали, система версионного контроля удобна при разработке. При разработке удалось следовать индивудальной модели ветвления.

• Возникли ли какие-либо затруднения при проведении приёмочного тестирования? Сколько раз пришлось проводить приёмочное тестирование и исправлять замечания, прежде чем заказчик принял проект? Если более одного раза, то почему? Что можно исправить или изменить, чтобы в будущем сдача проекта проходила быстрее?

- XXX

• Общее заключение. Чему удалось научиться в ходе выполнения лабораторных работ? Можно ли считать проект завершенным успешно?

- В ходе выполнения лабораторных работ научился пользоваться git, правильно делать коммиты под один шаблон, сохранять данные в файл типа json, да и в общем научился многим полезным фишкам